| Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в период с 2018 по 2022 годы по внутригородскому муниципальному образованию Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик работ (муниципальное образование, ГКУ) | Адреса дворовых территорий | Срок реализации | Виды работ | Площадь дворовой территории (м.кв.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 1. | МО №75 | ул. Ярослава Гашека д. 26 | II-III квартал | Обустройство детской площадки | 795,3 |
| 2. | МО №75 | ул. Бухарестская 120 | II-III квартал | Обустройство детской площадки | 753,4 |
| 3. | МО №75 | ул. Малая Бухарестская 11/60 | II-III квартал | Обустройство детской площадки | 933,7 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | (ГКУ ЖА Фрунз. Района) | ул. Малая Балканская д. 58, лит. А | II-III квартал | Асфальтирование, озеленение, мощение, устройство детской и спортивной площадки, устройство набивных покрытий | 950 |
| 5. | МО №75 | ул. Малая Карпатская д. 21 | II-III квартал | Устройство детской площадки, пешеходных дорожек, установка оборудования | 910 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |
| 6. | (ГКУ ЖА Фрунз. Района) | ул. Димитрова, д. 29, корп. 1, лит. А | II-III квартал | Асфальтирование, озеленение, мощение, устройство детской и спортивной площадки, устройство набивных покрытий | 1350 |
| 7. | МО №75 | ул. Малая Балканская, д. 62/25 | II-III квартал | Устройство детской площадки, установка оборудования | 680 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | МО №75 | ул. Малая Карпатская, д. 13 | II-III квартал | Устройство детской площадки, установка оборудования | 600 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 9. | МО №75 | уточняется |  |  |  |